Relação do grupo com as Práticas Ágeis

# Objetivo:
Este documento relata a experiência do grupo durante a implementação de metodologias ágeis no desenvolvimento do projeto.
# Introdução:

Inicialmente, liderado por Gustavo como Scrum Master, o projeto contou com a organização e com interações dos integrantes para a elaboração das atividades. Posteriormente, a liderança foi transferida para Amanda, em resposta a desafios pessoais enfrentados por Gustavo. Desse modo, ao longo desses 4 meses, os sete integrantes trabalharam juntos para criar um ambiente ágil para o desenvolvimento do projeto.

# Estruturas das reuniões:

Foram realizadas reuniões semanais de retrospectiva e de planejamento em plataformas diversas, como Discord, WhatsApp, Teams e Google Meet. Com isso, esses encontros ofereceram um espaço para discussões abertas sobre nosso progresso, desafios enfrentados e foram o caminho para planejar as próximas atividades.

Caso deseje ver como funcionou as nossas sprints clique no link
# Sprints e Issues:

Semanalmente, nas reuniões, foram planejadas sprints e alocadas tarefas específicas para cada integrante utilizando issues para o rastreamento. Assim, essas atividades variam desde estudos teóricos até a geração e execução de código.

# Comunicação Multicanal

Além das reuniões semanais sobre o planejamento do projeto, também ocorreram reuniões de comunicação instantânea, ocorridas no whatsapp, que podiam ocorrer em qualquer hora do dia com os integrantes que estavam disponíveis naquele horário.

# Dificuldades encontradas:

Durante a implementação das metodologias ágeis, o grupo enfrentou desafios significativos que impactaram a dinâmica do projeto. Entre as principais dificuldades, destacam-se:

1. Comunicação Inconsistente:
  1. A comunicação entre os integrantes sobre as atividades em andamento revelou-se uma dificuldade relevante. Isso resultou em inconsistências, onde, por vezes, duas pessoas realizavam o mesmo trabalho ou, em alguns casos, nenhuma contribuição era feita para tópicos específicos. Essa falta de alinhamento impactou diretamente a eficiência da equipe e a coerência no desenvolvimento do projeto.

1. Questões de Disponibilidade:
  1. A disponibilidade para realizar reuniões semanais por meio de videochamadas tornou-se um ponto desafiador. Frequentemente, foi difícil coordenar agendas, resultando em algumas reuniões sendo realizadas pelo WhatsApp, uma plataforma menos ideal para discussões formais. Isso afetou a consistência e a qualidade das interações, impactando o acompanhamento regular do progresso do projeto.

# Conclusão:
O grupo enfrentou desafios e alcançou aprendizados significativos durante a adaptação às metodologias ágeis no desenvolvimento do projeto. Desse modo, a transição de liderança demonstrou a flexibilidade e coesão da equipe, enquanto práticas ágeis como reuniões semanais e alocação de issues forneceram uma estrutura eficaz.
Contudo, também foram bem evidenciadas dificuldades encontradas pelos integrantes na dinâmica do projeto, como os problemas de comunicação e de disponibilidade.